FINANCIAL MANAGER

# Guia de início do desenvolvimento com Codex

Organização documental, ambiente de desenvolvimento e serviços do MVP

Versão 1.0 · 05/10/2026

Princípio de partida: documentação Markdown + AGENTS.md + Git como fonte de verdade; Codex executa histórias pequenas e verificáveis, não “o aplicativo inteiro”.

# 1 · Resultado esperado

Ao concluir este guia, o projeto deve estar pronto para começar a W0 do Plano de Implementação sem perder as decisões já fechadas em produto, dados, arquitetura e segurança.

repositório Git privado com estrutura de monorepo;

documentação oficial em Markdown organizada e indexada;

`AGENTS.md` na raiz orientando o Codex;

ambiente capaz de executar Web, API, Desktop e serviços locais;

Android preparado para a fase Mobile;

CI inicial com lint, typecheck, testes e build;

segredos fora do Git e contas externas criadas apenas quando necessárias.

A recomendação é não começar implementando telas. O primeiro ciclo deve executar os spikes W0 já definidos: Tauri/SQLCipher, Mobile/armazenamento, OIDC, RLS, sincronização e importadores.

# 2 · Fonte de verdade para o Codex

Os arquivos Markdown devem ser a fonte canônica dentro do repositório. DOCX e PDF permanecem como exportações para apresentação e revisão humana.

| Ordem | Documento | Função para o agente | Destino sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRD Mestre | Escopo, requisitos e regras de negócio | docs/product/01-prd.md |
| 2 | Mapa de Telas e Fluxos | Navegação, estados e fluxos | docs/product/02-screens-flows.md |
| 3 | Modelo de Dados / ERD | Entidades, invariantes e relações | docs/architecture/03-data-model.md |
| 4 | Arquitetura Técnica | Stack, fronteiras, segurança e deploy | docs/architecture/04-technical-architecture.md |
| 5 | Backlog Técnico | Épicos e histórias US-xxx | docs/delivery/05-backlog.md |
| 6 | Plano de Implementação | W0-W6, milestones e gates | docs/delivery/06-implementation-plan.md |

## 2.1 · Precedência em caso de conflito

ADR aprovado mais recente para uma decisão técnica específica.

PRD para regra de produto/negócio.

Mapa de Telas e Fluxos para comportamento de UI/fluxo.

Modelo de Dados para invariantes de persistência.

Arquitetura Técnica para implementação e infraestrutura.

Backlog/Plano para ordem de execução.

Se duas fontes oficiais se contradisserem, o Codex não deve escolher silenciosamente. Deve registrar a inconsistência e parar a parte afetada até existir decisão ou ADR.

# 3 · Estrutura recomendada do repositório

financial-manager/

├─ AGENTS.md

├─ README.md

├─ package.json

├─ pnpm-workspace.yaml

├─ turbo.json

├─ .env.example

├─ docs/

│  ├─ 00-index.md

│  ├─ product/

│  ├─ architecture/adr/

│  ├─ delivery/

│  ├─ ux/concepts/

│  ├─ quality/

│  └─ _exports/

├─ apps/

│  ├─ web/

│  ├─ desktop/

│  ├─ mobile/

│  ├─ api/

│  └─ worker/

├─ packages/

│  ├─ domain/

│  ├─ contracts/

│  ├─ ui/

│  ├─ config/

│  └─ test-fixtures/

├─ infra/

└─ .github/workflows/

Regra: o agente recebe contexto por arquivos do repositório. Não copie seis documentos completos em todo prompt; faça o `AGENTS.md` e o índice apontarem para a fonte relevante.

# 4 · AGENTS.md: contrato operacional do Codex

O Codex lê `AGENTS.md` antes de trabalhar. A raiz deve conter regras curtas e verificáveis; módulos especializados podem ter instruções próprias.

# Financial Manager — Regras para agentes

## Antes de alterar código

- Leia docs/00-index.md.

- Identifique a história US-xxx ou spike ativo.

- Não invente requisitos; reporte conflitos entre documentos.

## Invariantes

- Dinheiro nunca usa float; use MoneyMinor/integer.

- Workspace é a fronteira de isolamento.

- Dados financeiros/CPF/CNPJ/documentos não entram em logs.

- Desktop local pode existir sem usuário cloud.

- Web não possui cofre financeiro local.

- Importação usa staging antes de afetar saldo.

- Sync não usa last-write-wins silencioso.

## Engenharia

- Use pnpm e scripts do workspace.

- Mudança de schema exige migration + teste.

- Atualize ADR quando arquitetura mudar.

- Rode lint, typecheck e testes relevantes.

Mantenha esse arquivo pequeno. Ele deve apontar para documentação, não reproduzi-la integralmente.

# 5 · IDE e uso recomendado do Codex

Recomendação principal: Visual Studio Code + extensão Codex + Codex CLI.

Um único workspace cobre TypeScript, Rust, Docker, SQL e React Native.

A extensão usa o contexto já aberto no editor.

A CLI executa as ferramentas instaladas no computador e trabalha diretamente no repositório.

A extensão Codex também funciona em VS Code, Cursor e Windsurf; Xcode e JetBrains possuem integrações próprias.

## 5.1 · Loop diário

Selecionar uma história US-xxx pequena.

Criar branch curta e checkpoint Git.

Pedir leitura/plano antes de editar.

Implementar de forma focada.

Revisar diff e comandos.

Executar testes relevantes.

Rodar revisão dedicada antes de commit/PR.

Commit pequeno e rastreável.

# 6 · Ambiente recomendado — baseline Windows

Como o Desktop faz parte do MVP e Tauri no Windows depende do toolchain nativo, a configuração mais simples é Windows 11 + PowerShell/Windows Terminal como shell principal. Docker Desktop/WSL2 fica responsável por containers e serviços Linux.

| Recurso | Mínimo prático | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| RAM | 16 GB | 32 GB |
| CPU | 4–6 cores | 8+ cores |
| SSD livre | 60 GB | 120+ GB |
| Virtualização | habilitada | habilitada |
| Android físico | opcional | recomendado |

## 6.1 · Software obrigatório

| Software | Baseline | Uso |
| --- | --- | --- |
| Git | estável atual | versionamento |
| GitHub | repo privado | remote, PRs, Actions |
| VS Code | estável atual | IDE |
| Codex CLI | estável atual | agente terminal |
| Extensão Codex | oficial | agente IDE |
| Node.js | 24 LTS | toolchain TS/JS |
| pnpm | 12.x | package manager |
| Rust | stable / rustup | Tauri/Desktop |
| VS Build Tools | Desktop development with C++ | Tauri Windows |
| WebView2 | runtime atual | Tauri Windows |
| Docker Desktop | WSL2 backend | PostgreSQL/serviços |
| Android Studio | estável | SDK/emulador |
| JDK | 17 | Android/Expo |

Em 05/10/2026, Node 24 é a linha LTS mais recente. O PostgreSQL baseline continua 18.x; 18.6 é estável e a linha 19 ainda está em beta. As versões devem ser travadas no repositório depois de W0.

## 6.2 · Ferramentas úteis

PowerShell 7 + Windows Terminal

GitHub CLI (`gh`)

DBeaver Community

DB Browser for SQLite

Bruno para REST/API

1Password ou Bitwarden

AWS CLI a partir de W4

## 6.3 · Extensões VS Code

Codex

ESLint

Prettier

rust-analyzer

Even Better TOML

Docker

EditorConfig

GitLens (opcional)

# 7 · Stack recomendada do monorepo

| Camada | Baseline recomendado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Monorepo | pnpm workspaces + Turborepo | scripts/cache compartilhados |
| Web | React + Next.js 16.x App Router | cloud-only |
| Desktop | React + Tauri 2.x + Rust | Local + Cloud |
| Mobile | React Native + Expo SDK 57 | cloud/offline autorizado |
| Backend | NestJS 12.x + Fastify | monólito modular |
| Worker | NestJS/Node | jobs/importadores |
| Cloud DB | PostgreSQL 18.x | RLS + UUIDv7 |
| Local DB | SQLite + SQLCipher | cofre/replicas |
| API | REST/JSON + OpenAPI | /v1 |
| TS tests | Vitest | domínio/packages/API |
| Web E2E | Playwright | fluxos críticos |
| Mobile E2E | Maestro | preview/beta |
| Observabilidade | OpenTelemetry | privacy-first |

Não escolher ORM/query builder por conveniência do agente. Essa escolha deve ser fechada em ADR depois dos spikes de PostgreSQL/SQLite e migrations dual-engine.

# 8 · Contas e serviços: o que contratar e quando

## 8.1 · Agora — W0/local

| Serviço | Ação |
| --- | --- |
| ChatGPT/Codex | garantir acesso e autenticar CLI/IDE |
| GitHub | criar organização/repositório privado |
| Gerenciador de senhas | criar cofre de desenvolvimento |
| AWS | criar conta, sem provisionar produção ainda |
| Expo | criar conta para EAS futuro |

## 8.2 · Antes de W4 — Cloud/Web

| Serviço | Uso |
| --- | --- |
| AWS | infra de referência |
| RDS PostgreSQL | banco cloud |
| S3 | documentos/artefatos temporários |
| KMS + Secrets Manager | chaves e secrets |
| ECS/Fargate | API/worker |
| Route 53 + ACM | DNS/TLS |
| SES ou equivalente | e-mail transacional |
| OIDC | escolher após US-003: Auth0/Cognito candidatos; Keycloak futuro self-host |

## 8.3 · Antes do Mobile beta

Expo Application Services (EAS)

Google Play Console

Apple Developer Program

macOS/Xcode para desenvolvimento nativo iOS ou EAS para builds cloud

## 8.4 · Observabilidade e segurança

OpenTelemetry desde o código.

CloudWatch no ambiente AWS de referência.

Sentry somente após validar scrubbing de dados sensíveis.

Dependabot/CodeQL/scans no GitHub.

Budgets e alerts de custo AWS desde o primeiro ambiente pago.

# 9 · Segredos e configuração

No Git existem apenas exemplos `.env.example`. Secrets reais ficam fora do repositório.

NUNCA COMMITAR:

.env

*.pem

*.p12

*.key

credentials.json

service-account*.json

*.mobileprovision

production.db

*.fmbackup

Local: `.env` ignorado. CI: GitHub Environments/Secrets. Cloud: Secrets Manager/KMS. Chaves de assinatura Desktop e credenciais de lojas não ficam disponíveis ao Codex por padrão.

# 10 · Sequência de preparação do computador

## 10.1 · Base

Atualizar Windows e habilitar virtualização.

Instalar Git, Windows Terminal/PowerShell 7 e VS Code.

Instalar Node 24 LTS.

Instalar pnpm 12.

Instalar Rust stable via rustup.

Instalar Visual Studio Build Tools com C++ Desktop.

Confirmar WebView2.

Instalar Docker Desktop com backend WSL2.

## 10.2 · Codex

Instalar Codex CLI pelo método oficial do sistema.

Executar `codex` dentro de uma pasta de projeto e autenticar.

Instalar extensão Codex no VS Code.

Criar `~/.codex/AGENTS.md` apenas com preferências pessoais reutilizáveis.

Manter as regras do produto no `AGENTS.md` do repositório.

## 10.3 · Mobile

Instalar Android Studio.

Instalar SDK/emulador exigido pela versão Expo homologada.

Instalar JDK 17.

Validar `adb` e um emulador/dispositivo físico.

Adiar iOS local até existir macOS/Xcode ou necessidade concreta.

## 10.4 · Validação

git --version

node --version

pnpm --version

rustc --version

cargo --version

docker version

codex --version

Depois do bootstrap, crie `pnpm doctor` para validar automaticamente versões e dependências locais.

# 11 · Bootstrap do repositório

Criar repositório privado `financial-manager`.

Copiar os seis Markdown oficiais para `docs/`.

Criar `docs/00-index.md` e `AGENTS.md`.

Criar template de ADR.

Inicializar pnpm workspaces + Turborepo.

Criar apenas diretórios/packages básicos, sem feature.

Configurar lint, format, typecheck, test e build.

Criar PostgreSQL dev via Docker Compose.

Criar CI mínimo no GitHub Actions.

Iniciar W0/US-001…US-007.

Primeiro PR recomendado: “chore: bootstrap repository and development standards”.

# 12 · Primeiras instruções para o Codex

## Sessão 1 — entendimento, sem mudanças

Leia AGENTS.md e docs/00-index.md. Leia Arquitetura Técnica,

Modelo de Dados, Backlog e Plano de Implementação.

Não altere arquivos.

Resuma invariantes, itens W0, decisões abertas e riscos do primeiro mês.

## Sessão 2 — bootstrap

Execute somente US-010.

Antes de editar, apresente o plano de arquivos/comandos.

Crie o monorepo pnpm + Turborepo conforme a arquitetura.

Não implemente features, banco ou autenticação.

Ao terminar, rode os checks existentes e resuma o diff.

## Sessão 3 — spike US-001

Planeje US-001 como spike reproduzível.

Prove Tauri 2 + SQLCipher + secret store + backup/restore.

Não transforme o spike em código de produção.

Registre resultado, limitações e recomendação em um ADR.

## Revisão

Revise mudanças não commitadas contra AGENTS.md, Arquitetura, ERD e história ativa.

Priorize perda de dados, isolamento de workspace, money/float, secrets,

logging sensível, migrations, sync, idempotência e testes ausentes.

Não altere arquivos durante a revisão.

# 13 · Regras práticas ao trabalhar com agente

Uma história por sessão/branch quando possível.

Pedir plano antes de mudanças grandes.

Não autorizar instalação irrestrita de dependências.

Exigir explicação de schema/migrations.

Nunca fornecer credenciais reais no prompt.

Usar fixtures sintéticas — não colocar extratos pessoais no repo.

Não aceitar “funcionou” sem comando/evidência.

Checkpoint Git antes e depois de refactors grandes.

Se um spike mudar a arquitetura, fechar ADR antes de implementar.

Conceitos visuais orientam aparência; Mapa de Telas/Fluxos continua sendo requisito de comportamento.

# 14 · Critério de ambiente pronto

☐ AGENTS.md e docs/00-index.md versionados.

☐ Seis documentos oficiais Markdown no repo.

☐ Node/pnpm/Rust/Docker/Codex passam no doctor.

☐ Build mínimo Web/API/Desktop funciona.

☐ PostgreSQL dev sobe em container.

☐ Nenhum secret está no Git.

☐ CI executa lint/typecheck/test em PR.

☐ Template ADR existe.

☐ W0 rastreável por histórias.

☐ Codex consegue informar quais instruções/documentos carregou.

Com esses itens verdes, iniciar US-001 → US-007 e fechar M0 antes de puxar implementação de produto.

# 15 · Referências oficiais verificadas

OpenAI Codex CLI — https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli

OpenAI Codex IDE — https://learn.chatgpt.com/docs/codex/ide

OpenAI AGENTS.md — https://learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md

Node.js releases — https://nodejs.org/en/about/previous-releases

pnpm installation — https://pnpm.io/installation

Tauri prerequisites — https://v2.tauri.app/start/prerequisites/

Next.js — https://nextjs.org/docs

Expo — https://docs.expo.dev/

NestJS — https://docs.nestjs.com/

PostgreSQL — https://www.postgresql.org/docs/current/release.html